**Merkblatt Umzug TONI 2014 Version 3.3.2014**

|  |  |
| --- | --- |
| **laufend****Entsorgung/****Kennzeichnung** | Auszeichnung von zu entsorgendem Material: rot für sofort entsorgen, gelb für Entsorgen vor Umzug |
| **laufend** | Information von MitarbeiterInnen und StudentInnen |
| **bis Freitag 28.2.14** | **MIZ Archivalien Archivierung**MIZ Merkblatt: <http://www.zhdk.ch/index.php?id=27383>(Geschäftsunterlagen, Dokumentationen zu Lehrbetrieb, Projekten etc.)Kontakt: rolf.wolfensberger@zhdk.ch |
| **Freitag 28.2.14****Montag 3.3.14** | **VBK Atelier Pfingstweid (Estrich und grössere Dinge)**Anmeldung Transportwunsch Bereitstellung des Materials. Abtransport |
| **Dienstag 4.3.14** | **Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker Förrlibuckstrasse 62** |
| **Dienstag 25.3.14** | **Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VBK, Pfingstweidstrasse**  |
| **bis Freitag 28.3.14** | **Entsorgung und Regelung Eigentum**Entfernung von allem privaten nicht unterrichtsrelevanten Materials von Korridoren, Kellern, Estrichen (Unterstützung durch ZHdK-Transport, falls Material unzumutbar grossem/sperrigen Material)http://www.zhdk.ch/index.php?id=63831(Siehe auch Mail Matthias Schwarz/14.2.2014) |
| **bis Freitag 28.3.14** | **Estrich, Keller, Schränke etc.** Material entfernen und mit nach Hause nehmen oder entsorgen. |
| **bis Freitag****28.3.2014** | **Stauraum im Toni definieren****---> Wer ist dafür zuständig?** |
| **bis 31.3.14** | **Curriculumsplanung BMK HS14 abgeschlossen** |
| **Donnerstag 3.4.14** | **Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VBK, Sihlquai 125** |
| **Freitag 4.4.14** | **Detail-/Feinplanungsbesprechung Umzug mit Zenker VMK** |
| **Bis 30. April** | **Entfernung/Entsorgung des übriggebliebenen Materials**Betrifft das gesamte private Material, das keinen Personen zugeordnet werden kann und bis Ende FS14 nicht verwendet wird.(Mail Matthias Schwarz/14.2.2014) |
| **bis Mitte Mai** | **Einpacken Studies VMK ihr Zeug – Ateliers leeren** |
| **ab Donnerstag 15.5.14** | **Mulde steht bereit für Entsorgung**Sihlquai 125, InnenhofSihlquai 131, Seite Sihlquai auf Parkplatz |
| **ab 19.5.** | **Aufbau Diplomausstellung**  |
| **Ab 13. Juni:** | **Einpacken Departementsleitung (AU60)**Umzugstermin: 27.6.14Entpacken/Einräumen: bis 11. Juli |
| **Ab 16. Juni:** | **Einpacken VBK (Pfingstweidstrasse 6)**Umzugstermin: 2.-4.7.14Entpacken/Einräumen: bis 18. Juli |
| **ab 15.6.** | **MIZ geschlossen** |
| **Zeitpunkt?** | **Geräte, Telefone etc. werden vom ITZ an den jeweiligen Standorten abgeholt und am neuen Standort installiert.** |
| **2.7.-4.7.2014** | **Umzug Pfingstweid** |
| **30.6.-25.7.2014****16.6.-7.9.2014** | **MIZ zieht ins Toni** Ein allfälliger Bestand an Büchern der Vertiefungen wird in diesem Zeitraum durch MIZ im Toni integriert.**MIZ geschlossen** |
| **14.-18.7.14** | **Sommeratelier. 4 Veranstaltungen VBK, VFO, VMK und VTH** In den Räumlichkeiten Sihlquai 125 und 131. Equipment VMK kommt aus VMK, Equipment VBK?Equipment VFO? |
| **Ab 14. Juli** | **Einpacken VBK und VFO (Sihlquai 125)**Umzugstermin: 30.7-8.8.14Entpacken/Einräumen: bis 22. August |
| **bis 29.8.14** | **Toni Auspacken / Einräumen**Dieser Termin gilt für die offiziellen Packhilfen. Unter Verwendung vonKartonschachteln kann das Auspacken später erfolgen. Wichtig ist, dass der Versicherungsschutz nur dann greift, wenn innerhalb von 14 Tagen ausgepackt wird.  |
| **30.7.-8.8.14** | **Umzug VFO und VBK**  |
| **Ab 4. August** | **Einpacken VTH und MAF (Förrlibuckstrasse 62)**Umzugstermin: 18.-21.8.18Entpacken/Einräumen: bis 4. September |
| **11.8.-15.8.14** | **Umzug VMK** |
| **18.8.-21.8.14** | **Umzug Förrlibuck 62** |
| **ab 18.8.14** | **StudentInnen können im Toni sein** |
| **Nach Umzug** | **VMK Geräte gehen ans AVZ** |

**Einzugsverantwortliche (sind bei Umzug vor Ort): BaKo? Nadia Graf? Felix Stalder?**

(In der Regel die Personen, die mit dem Planungsteam die Möblierungslayouts erarbeitet haben/Mail C. Gürber/30.8.13)

* bilden die Schnittstelle zur Möblierungsplanung im Toni, sie organisieren den Umzug der Fachmedien- und Materialien
* bilden Teams und organisieren mit den Umzugsbeauftragten Informationen zur Vorbereitung Umzuges
* planen den Stauraum im Toni
* definieren die Arbeitsplätze und die Aufteilung im Toni
* legen die Platzreserven fest
* klären den Verbleib von „überschüssigen Material“
* überwachen den Einzug ins Toni.

**Studierende:**

* es werden keine privaten Gegenstände (inkl. Studentische Arbeiten, Ateliereinrichtungen) gezügelt, nur ZHdK-Mobiliar
* die Umzugsverantwortlichen plädieren dafür, möglichst ausschliesslich Umzugskartons zu verwenden, weil wir damit nicht an die Ein- und Auspack-Deadlines gebunden sind (also keine Aktenwagen und verschliessbare Plastikboxen)

**Büros mit fixen Arbeitsplätzen:**

* alle Dozierenden und Mitarbeiter/innen packen ihre Sachen selber ein- und aus. Im Notfall können Studierende dafür angestellt werden. Dozierende ohne Arbeitsplätze nehmen wie die Studierenden alle privaten Gegenstände mit nachhause.
* Bildschirme und Telefone ziehen mit den Arbeitsplätzen um. Notebooks werden von den Mitarbeitenden nach Hause mitgenommen und an den neuen Arbeitsplatz gebracht
* kleinere Bürogeräte (Taschenrechner) sowie Computer Peripherie (Maus, Tastatur, Dockingstation, ext. Laufwerke, Grafiktabletts und die dazugehörigen Kabel) sind in die Umzugskartons einzupacken
* grössere Geräte, die nicht in einen Umzugskarton passen, sind zu etikettieren und auf dem Schreibtisch stehen zu lassen, diese werden von der Spedition verpackt
* Zerbrechliche Umzugsgüter werden durch die Spedition eingepackt (anzumelden an Feinplanungsbesprechungen)

Weitere Details im Intranet unter <http://www.zhdk.ch/index.php?id=63129>

Ab März 2014 steht das gesamte Umzugshandbuch als download im Intranet bereit <http://www.zhdk.ch/index.php?id=63831>